| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | Xây dựng và Phát triển Website bán thiết bị IoT, linh kiện và đồ điện tử |  |  |
| Ngày Họp: | 04/09/2026 | Thời gian: | 20:00 – 21:30 |

### 1. Mục đích của buổi họp

- Thống nhất định hướng đề tài "Xây dựng và Phát triển Website bán thiết bị IoT, linh kiện và đồ điện tử" (IoTech). - Lập kế hoạch tổng thể dự án do Nhóm trưởng Nguyễn Kiêm Mạnh chủ trì, phân công vai trò nhiệm vụ kỹ thuật định lượng cho 3 thành viên và thống nhất quy trình triển khai.

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 23010909 | Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng) | 23010909@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 23010818 | Phan Minh Trúc | 23010818@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 23010772 | Lê Đức Duy | 23010772@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | TS. Nguyễn Văn Tánh |  |  |

| ### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| 1. Thống nhất Ý tưởng & Mục tiêu Đề tài (IoTech): |
| Xây dựng hệ thống TMĐT B2C cho thiết bị IoT & Linh kiện điện tử. Tích hợp các tính năng đặc thù: Bảo hành điện tử theo mã Serial, Đăng nhập Google, Quản lý phiên đăng nhập, Đánh giá & Hỏi đáp có kiểm duyệt, Trung tâm hỗ trợ Ticket và Thống kê hành vi người dùng. |
| 2. Thống nhất Lựa chọn Kiến trúc & Công nghệ (Tech Stack): |
| - Backend: NestJS Framework (TypeScript), Prisma ORM kết nối PostgreSQL, bảo mật JWT & Google OAuth 2.0. - Frontend: Next.js 16 (App Router) + React 19 + TailwindCSS v4 + Zustand & TanStack Query v5. - Lưu trữ & Triển khai: AWS S3 SDK cho hình ảnh, Docker & Docker Compose đóng gói hệ thống. |
| 3. Thống nhất Phân công Vai trò & Nhiệm vụ Kỹ thuật: |  |
| - Nguyễn Kiêm Mạnh: Lập kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, đầu mối liên hệ GVHD. Đảm nhiệm Phân tích - Thiết kế & Frontend: Khảo sát nghiệp vụ, vẽ Use Case, Sitemap & Wireframe; khởi tạo ứng dụng Next.js 16, dựng giao diện Giỏ hàng, Đặt hàng & Đơn hàng. - Phan Minh Trúc: Đảm nhiệm Backend & DevOps: Khởi tạo NestJS Backend, kết nối Prisma PostgreSQL, thiết kế CSDL core, viết API Đăng ký, Đăng nhập (JWT, Google OAuth) và Quản lý thiết bị/phiên đăng nhập. - Lê Đức Duy: Đảm nhiệm Bảo mật - Kiểm thử (QA) & CSDL: Khảo sát yêu cầu pháp lý, xây dựng ERD & sơ đồ CSDL mở rộng, xây dựng các trang Chính sách & Pháp lý và lập danh mục Ca kiểm thử (Test cases). |  |
| 4. Quyết định Quy trình Làm việc & Mốc tiến độ: |  |
| Quản lý mã nguồn trên Git Repository, tạo môi trường Docker chuẩn hoá, họp nhóm định kỳ hàng tuần. Mốc kiểm tra giữa kỳ vào ngày 14/09/2026. |  |

| ### 4. Nhiệm vụ sau buổi họp |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Kiêm Mạnh | - Chủ trì lập kế hoạch tổng thể dự án, bảng phân công nhiệm vụ và quy trình làm việc nhóm. - Vẽ sơ đồ Use Case, Sitemap, Wireframe giao diện Giỏ hàng, Đặt hàng & Đơn hàng. - Dựng khung dự án Next.js 16 App Router, cấu hình TailwindCSS v4 và Zustand store. |
| Phan Minh Trúc | - Khởi tạo repository, dựng cấu trúc NestJS Backend. - Cấu hình kết nối PostgreSQL qua Prisma, thiết kế Schema CSDL ban đầu. - Viết API Đăng ký, Đăng nhập (JWT), Google OAuth 2.0 và Quản lý thiết bị đăng nhập. |
| Lê Đức Duy | - Thiết kế sơ đồ ERD chi tiết cho CSDL (User, Category, Brand, Product, Policy...). - Xây dựng giao diện & nội dung các trang Chính sách & Pháp lý (Điều khoản, Bảo vệ dữ liệu...). - Soạn thảo bộ danh mục Ca kiểm thử (Test Cases) giai đoạn 1. |

| ### 5. Buổi họp tiếp theo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 14/09/2026 | Thời gian: | 15:45 – 18:20 |
| Mục tiêu: | Báo cáo tiến độ giữa kỳ (Mid-term Checkpoint), kiểm tra các module cốt lõi (Auth, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đặt hàng) và tích hợp API Frontend - Backend. |  |  |