| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | Xây dựng và Phát triển Website bán thiết bị IoT, linh kiện và đồ điện tử |  |  |
| Ngày Họp: | 14/09/2026 | Thời gian: | 15:45 – 18:20 |

### 1. Mục đích của buổi họp

- Đánh giá tiến độ hoàn thành các module cốt lõi giai đoạn 1 (Auth, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đặt hàng, Chính sách) do Nhóm trưởng Nguyễn Kiêm Mạnh điều phối. - Tích hợp API Frontend - Backend và thảo luận giải pháp kỹ thuật cho các tính năng nâng cao (Serial bảo hành, Support ticket, Audit log, Kiểm duyệt đánh giá, Thống kê hành vi).

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 23010909 | Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng) | 23010909@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 23010818 | Phan Minh Trúc | 23010818@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 23010772 | Lê Đức Duy | 23010772@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | TS. Nguyễn Văn Tánh |  |  |

| ### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| 1. Báo cáo & Nghiệm thu Tiến độ Giai đoạn 1: |
| - Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng): Hoàn thành giao diện Frontend Next.js, hoàn thiện luồng Giỏ hàng, Đặt hàng (Checkout) hỗ trợ COD và tích hợp cổng thanh toán VNPAY (sandbox). - Phan Minh Trúc: Hoàn thành NestJS Backend core, Prisma schema, API Auth (JWT, Refresh Token, Google OAuth), API Quản lý Danh mục, Thương hiệu, Sản phẩm và các biến thể (Variants/Combo). - Lê Đức Duy: Hoàn thành CSDL chính sách, các trang Chính sách & Pháp lý (Điều khoản dịch vụ, Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chính sách đổi trả) và chức năng Yêu cầu người dùng đồng ý điều khoản (Consent). |
| 2. Thảo luận & Giải quyết Vướng mắc Kỹ thuật: |
| - Thảo luận luồng xử lý mã Serial bảo hành điện tử độc bản cho từng thiết bị IoT bán ra. - Thống nhất quy trình xử lý Yêu cầu hỗ trợ (Support Ticket) có đính kèm hình ảnh minh chứng. - Thống nhất cơ chế Kiểm duyệt đánh giá (Review moderation) và Ghi nhận nhật ký kiểm toán (Audit Log) cho Admin. |
| 3. Phân công Chi tiết Chức năng Nâng cao Giai đoạn 2: |  |
| - Nguyễn Kiêm Mạnh: Điều phối tiến độ chung. Xây dựng tính năng Bảo hành theo mã Serial (kích hoạt & tra cứu), các trang Tổng quan dành cho Admin, Trung tâm hỗ trợ Support Ticket (đổi/trả, bảo hành, khiếu nại) và trang Duyệt/từ chối đánh giá phía Admin. - Phan Minh Trúc: Xây dựng trang Quản lý người dùng, trang Tài khoản & So sánh sản phẩm, API Nhật ký kiểm toán (Audit Logs), Lịch sử trạng thái đơn hàng (OrderStatusHistory) và cấu hình Docker container. - Lê Đức Duy: Xây dựng chức năng Hỏi - Đáp sản phẩm, Đánh giá - Bình luận có kiểm duyệt, Thống kê hành vi người dùng (User events), trang Báo cáo thống kê Admin và cập nhật CSDL tương ứng. |  |
| 4. Đánh giá Tỷ lệ Đóng góp & Tiến độ Tổng thể: |  |
| Tiến độ đạt 70% tổng lượng công việc. Phân công đảm bảo cân bằng kỹ thuật độc lập cho 3 thành viên. |  |

| ### 4. Nhiệm vụ sau buổi họp |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Kiêm Mạnh | - Chủ trì họp nhóm kiểm tra tiến độ giữa kỳ và điều chỉnh phân công giai đoạn 2. - Xây dựng giao diện & API tra cứu bảo hành điện tử theo mã Serial. - Xây dựng giao diện trang Tổng quan dành cho Admin (Dashboard). - Xây dựng Trung tâm hỗ trợ (Support Ticket: Đổi/trả, bảo hành, khiếu nại kèm hình ảnh). - Xây dựng giao diện Duyệt/từ chối Đánh giá phía Admin. |
| Phan Minh Trúc | - Xây dựng trang Quản lý người dùng, Quản lý danh mục/thương hiệu/sản phẩm phía Admin. - Xây dựng trang Tài khoản cá nhân và chức năng So sánh sản phẩm. - Viết API Nhật ký kiểm toán (Audit logs) và Theo dõi lịch sử trạng thái đơn hàng. - Thiết lập Dockerfile & docker-compose.yml cho Backend và Frontend. |
| Lê Đức Duy | - Xây dựng chức năng Hỏi - Đáp sản phẩm phía Client & Admin. - Xây dựng chức năng Đánh giá - Bình luận sản phẩm có kiểm duyệt (Moderation reason). - Xây dựng hệ thống theo dõi Thống kê hành vi người dùng (User Events) & Trang báo cáo thống kê Admin. - Cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu Prisma đáp ứng các chức năng mới. |

| ### 5. Buổi họp tiếp theo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 22/09/2026 | Thời gian: | 20:00 – 21:30 |
| Mục tiêu: | Tổng duyệt nghiệm thu toàn bộ hệ thống (End-to-End Testing), kiểm thử bảo mật & hiệu năng, đóng gói Docker và hoàn thiện tài liệu báo cáo dự án. |  |  |